«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ермаковского сельского поселения

А.В.Кондаков_____________________

13 октября 2014 года

Отчет №2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения (х.Свободный ул.Маслова) | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2014 | 30.11.2014 | 187,4 | 187,4 | 2/187,4 |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорог местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 20.05.2014 | 30.10.2014 | 94,3 | 4,7 | 1/94,3 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 20.01.2014 30.10.2014 | 31.12.2014 31.12.2014 | 103,6 | 32,0 | 2/103,6 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Установка сигнальных столбиков и световозвращающих устройств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.05.2014 | 30.10.2014 | 52,1 | 52,1 | 1/52,1 тыс.руб. |
| 1.1.5 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |  |  | Местные средства 228,1 | 3,7 | Проверка сметной документации 6/3,7тыс.руб. |
| 1.1.6 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.