«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ермаковского сельского поселения

А.В.Кондаков_____________________

13  октября 2014 года

Отчет № 3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Благоустройство территории

Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников;содержание зеленых насаждений | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 20,0 | 10,0 | 1/20,0тыс.руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 07.04.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 19.9 | 1/19.9тыс.руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства : а)мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б)мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в парковых зонах поселения; в)благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас.пунктах посел. г)скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; д)приобретение хоз.товаров, хоз.инвентаря е) акарицидная обработка мест массового пребывания людей и животных | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 07.04.2014 16.06.2014 31.12.2013 31.12.2013 19.05.2014 | 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 30,0 90,0 134.0 20,0 251,6 34,0 25,0 | 74.1 8,3 117,1 34,0 25,0 | 5/74.1тыс. руб. 1/20,0тыс. руб. 3/251,6тыс.руб. 2/59,0тыс .руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а)Восстановление и ремонт уличного освещения б)Оплата по лимитам за потребленну. Эл.энергию в)замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Увеличение освещенности улиц населения | 31.12.2013 26.12.2013 31.12.2013 | 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 130,0 740,4 150,0 | 12,4 505,8 27,0 | 1/130,0тыс.руб. 1/740,4тыс. 1/150,0тыс.руб. |
| 1.1.5 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.