«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ермаковского сельского поселения

А.В.Кондаков_____________________

11 июля 2014 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена водопроводных сетей в х.Новороссошанский | администрация Ермаковского сельского поселения | Износ водопроводных сетей 95% замена участка водопровода новыми трубами х.Новороссошанский ул.Молодежная | 31.03.2014 | 31.12.2014 | 98,1 | 98,1 | 1/98,1 |
| 1.1.2 | Приобретение, ремонт погружных насосов | администрация Ермаковского сельского | Приобретено два глубинных насоса и два насоса отремонтировано | 30.12.2013г. 31.12.2013г 25.06.2014. | 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 58,6 11,5 9,8 | 58,6 11,5 9,8 | 1/58,6 1/11,5 1/9,8 |
| 1.1.3 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 05.06.2014 | 31.12.2014 | 170,1 | 99,9 | 1/ 99,9 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.