РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30 » сентября  2014г.                                            №74                                  ст. Ермаковская

О внесении изменений в постановление

Администрации Ермаковского

сельского поселения  от 27.09.2013г.№121

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы»»

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Внести в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. № 121 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие транспортной системы», следующие изменения:

- Приложение 1,2  муниципальной  программы «Развитие транспортной системы»,  изложить в новой редакции.

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                     А.В.Кондаков

Приложение № 1

к постановлению

от 30.09.2014 № 74

муниципальная программа

ЕрМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Ермакоовского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | Администрация Ермаковского сельского поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ермаковского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Ермаковского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 7 473.5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 665,5 тыс. рублей; 2015 год – 407,7 тыс. рублей; 2016 год – 665,5тыс. рублей; 2017 год – 1 433,7 тыс. рублей; 2018 год – 1 433,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 433,7тыс. рублей; 2020 год – 1 433,7тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 415,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 415,5 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 7 058,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 250,0 тыс. рублей; 2015 год – 407,7 тыс. рублей; 2016 год – 665,5 тыс. рублей; 2017 год – 1 433,7тыс. рублей; 2018 год – 1 433,7 тыс. рублей; 2019 год – 1 433,7 тыс. рублей; 2020 год – 1 433,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Ермаковского сельского поселения | – | Сохранение протяженности безаварийных автомобильных дорог, обеспечивающая стабильное развитие Ермаковского сельского поселения; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы

Ермаковского сельского поселения.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

В настоящее время  протяженность улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности Ермаковского сельского поселения составляет  – 46 км, с твердым покрытием 37,2 км из них: асфальтовые дороги 35,1 км, щебеночные 2,1км ; грунтовые дороги 8,8 км. На территории Ермаковского сельского поселения  находится 9 населенных пунктов, с общей численностью проживающего в них населения 2 205  человек, все населенные пункты  имеют связь с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием. В целом по поселению 23,7 процентов дорог общего пользования местного значения не имеют твердого покрытия, что затрудняет круглогодичный проезд транспорта, особенно с большими осевыми нагрузками.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального  значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог;

предоставление средств из бюджета муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров;

выполнение комплекса мероприятий по оформлению права собственности на дороги включенные в реестр муниципальной собственности.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом носят постоянный, непрерывный характер,  финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда , то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

- Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках программы:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения приведены в приложении № 2 
к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из  средств областного бюджета, средств дорожного фонда поселения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  утверждены в установленном порядке, информация о которых представлена в приложении №3 к муниципальной программе.

Информация о расходах местного, областного, федерального, бюджетов поселений, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств областного и районного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы  по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблицах № 3 и 
№ 4 к муниципальной программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 5. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем - Администрация Ермаковского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается Администрацией Ермаковского сельского поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Администрацией Ермаковского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Администрация Ермаковского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Ермаковского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Ермаковского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Правительства Ростовской области и Администрации Тацинского района;

представляет информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- .

- Приложение №1

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | про-цент | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 99,4 | 99,1 | 99,8 | 99,5 | 99,2 |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Ермаковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Ермаковского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. |  |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 
Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего в том числе: | 951 | - | - | - | 250,0 | 407,7 | 665,5 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 |
|  |  | Администрация Ермаковского сельского поселения | 951 | 0409 | 0102501 | 244 | 250,0 | 407,7 | 665,5 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

Расходы

областного бюджета и  бюджета поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 665,5 | 407,7 | 665,5 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 |
|  |  | районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 415,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 250,0 | 407,7 | 665,5 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 | 1 433,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Росстат |

- Приложение № 6

- к муниципальной программе

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Ермаковского сельского поселения

от 30.09.2014г. № 74

Перечень
 правовых актов Администрации Ермаковского сельского поселения

признанных утратившими силу

1.Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.09.2012 года № 123 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы»»

2. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.12.2012г.  года № 19 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

3. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 31.01.2013г. № 13 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

4. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 29.03.2013г. № 30 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

5. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.04.2013г. № 46 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

6. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 28.06.2013г. № 85 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

7. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 02.10.2013г. № 137 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».

8. Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 30.12.2013г. № 176 «О внесении изменений в Постановление Администрации Ермаковского сельского поселения № 123 от 28.09.2012г. «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения на 2013-2015 годы».