РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2015 г.                                     № 43                                ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории Ермаковского

сельского поселения», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 122

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2014 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  28.04.2015  № 43

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2014 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривало:

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

2 «Озеленение»

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

3 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 3.1. Содержание , санитарная очистка территорий кладбищ.

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по вырубке поросли, уборка от сорняка, вывоз мусора и подвоз песка. Мероприятие исполнено.

4 «Прочие мероприятия благоустройства населенных пунктов поселения»

Основное мероприятие 4.1. Содержание и ремонт памятников, мемориалов, автобусных остановок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.2. Содержание и обустройство спортивных и детских площадок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.3.Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей .

Данное мероприятие предусматривало:

- увеличение количества мест массового отдыха, создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1 512,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и улучшение состояния территории сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 1 512,0 тыс. руб., использовано 1 153,3 тыс. руб., что составило 76,3%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 03.02.2014 №10.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 03.04.2014 № 31.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.05.2014 № 45.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.08.2014 № 70.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.09.2014 №76.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 31.10.2014 №87.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.11.2014 №98.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы  «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 31.12.2014 №113.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, улучшение состояния территории поселения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключен мун.контракт №4110 от 26.12.13г. (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Каменское МО ), Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 128,5 тыс. кВт*ч/кВт на сумму 615,4 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 615,4 | 616,1 | (Оплачено на основании фактически предъявленных счетов) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены договора подряда: №118 от 31.12.2013 (физ.лицо Пристансков В.Е.) №54 от 02.12.2014 (физ.лицо Пристансков В.Е.) Муниципальные контракты: № 110 от 31.12.2013г. (ИП «Прилипко М.И.») №19 от 16.07.2014 (ИП "Прилипко М.И.") №26 от 20.08.2014 (ИП "Прилипко М.И.") №43 от 23.10.2014 (ИП "Прилипко М.И.") № 53 от 01.12.2014 (ИП "Прилипко М.И.") №54-А от 01.12.2014 (УглегорскоеМПП ЖКХ) № 59 от 08.12.2014 (ООО «Стройэлектросбыт») Заменено 57 светильников, 182 ламп, 24 м провода, установлено реле-15 шт.дроссель 19 штук,пускателей 19 штук, разработка проектной документации по подключению сетей уличного освещения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 345,0 | 135,5 | (Из за недополучения доходной части бюджета не оплачены работы по восстановлению дополнительных светоточек в н.Нижнекольцов ул.Шоссейная Х.Новороссошанский ул.Молодежнаях.Верхнекольцов ул.Мира) |
| 2 | 2 «Озеленение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные .контракты: №114 от 31.12.13 (ИП "Сенюткин И.Н.") № 39 от 08.10.2014 (ИП "Сенюткин И.Н.") Приобретено и посажено 125 штук роз, 4 туи, посажено 575шт. саженцов цветов (петунья, вербена,сальвия,агератум) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | 3 « Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и обустройство мест захоронения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт №8 от 07.04.2014г. МУП «Ермак» подвоз песка на территорию 9 кладбищ поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 |  |
| 4 | 4. «Прочее благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 «Уборка несанкционированных свалок» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт №50 от 21.11.2014г. МУП «Ермак» По данному мероприятию проведены работы по уборке несанкционированных свалок поселения | 21.11.2014 | 31.12.2014 | 21.11.2014 | 31.12.2014 | 32,9 | 32,9 |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2 «Обработка территории от насекомых» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальные контракты : №1 от 31.12.2013г. ООО «ДезСервис» № 12 от 19.05.2014г. ООО «ДезСервис» По данному мероприятию проведена акарицидная обработка мест массового пребывания людей площадью 20 га | 01,01,2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 59,0 | 59,0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3 «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальные контракты : №116 от 31.12.2013г. (ИП «Лукьянченко Е.А.») №115 от 31.12.2013г. (ИП»Гущеня В.А.») №116 от 31.12.2013г. (ООО «Эллада») №9 от 07.04.2014г. (МУП «Ермак») № 21 от 21.07.2014г.(ИП «Гущеня В.А.») №23 от 29.07.2014г. (ИП «Мышанский С.Н.») №31 от 01.09.2014г. (ИП «Мышанский С.Н.») №34 от 10.09.2014г. (ИП «Мышанский С.Н.») №35 от 11.09.2014г. (ООО «Эллада») №9 от 08.09.2014г. (МУП «Ермак») №41 от 13.10.2014г. (ИП «Гущеня В.А.») № 10 от 02.10.2014г. (МУП «Ермак») №141010-1 от 10.11.2014г. (ООО «Светодиодные Технологии) №48 от 17.11.2014г. (ООО «Торговый Дом «ЭкоПром») №49 от 21.11.2014г. (ИП «Мышанский С.Н.») Побелка 1200 деревьев, посажено 700 саженцов цветов,., вырубка порослей-82 куста, уборка территории от листьев-1300 кв.м, выкашено 2400 кв.м.парковых зонах,вывоз мусора, сушняка 3т,оплата за хозтовары (краска 350банок, перчатки 300штук, пакеты для мусора 1000штук, щетки 300 штук) приобретены и установлены информационные щиты и банеры 25штук, приобретена емкость ЭВГ 500Н 1 шт.,электронное табло «Часпс-нм-205» 3 штуки | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 391,3 | 241,3 | Из за недополучения доходной части бюджета не выполнены работы по спиливанию 50 деревьев |
| 4.4 | мероприятие 4.4 «Создание благоприятных условий для населения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Договор подряда №33 от 01.09.2014г. (физ.лицо Мокин А.С.) По данному мероприятию выполнены работы по ремонту пешеходного моста в х.Верхнекольцов | 01.09.2014 | 31.10.2014 | 01.09.2014 | 31.10.2014 | 28,4 | 28,4 |  |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2014 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Уличное освещение» | всего | 960,4 | 751,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 960,4 | 751,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 615,4 | 616,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 615,4 | 616,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 345,0 | 135,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 345,0 | 135,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | «Озеленение» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание зеленых насаждений» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Содержание и обустройство мест захоронения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | «Прочее благоустройство территории поселения» | всего | 511,6 | 361,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 511,6 | 361,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1. | «Уборка несанкционированных свалок» | всего | 1861,1 | 1861,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1861,1 | 1861,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | «Обработка территории от насекомых» | всего | 59,0 | 59,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 25,0 | 25,0 |
|  |  | бюджет поселения | 34,0 | 34,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | всего | 391,3 | 241,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 391,3 | 241,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.4 | «Создание благоприятных условий для населения» | всего | 28,4 | 28,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 28,4 | 28,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2014 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | отчетный год 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Озеленение » |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Содержание и обустройство мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| «Прочее благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |