РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2015 г.                                     № 44                                ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

население Ермаковского сельского поселения»,

принятую постановлением Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 № 124

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  28.04.2015г  № 44

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2014 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации и повышение качества предоставления коммунальных услуг, развитие общественного самоуправления путем проведения программных мероприятий запланированных на текущий год.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 1.Бесперебойное снабжение водой жителей поселения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 150,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 150,0  тыс. руб., использовано 909,4 тыс. руб. Причина перевыполнения программных мероприятий - поступление денежных средств из резервного фонда правительства Ростовской области  на приобретение двух башен БР-15 У/12 в сумме 450,0 тыс.руб. из резервного фонда Администрации Тацинского района в сумме 185,8 тыс.руб. на выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Новороссошанский.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 30.12.2013 №178.

2.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 03.02.2014 № 9.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

3.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 03.04.2014 № 30.

4.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 28.08.2014 № 69.

5.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 30.09.2014 №75.

6.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 30.10.2014 №89.

7.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 31.12.2014 №115.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.  Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.

3. Сокращение аварий на водопроводных сетях.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные контракты: №109 от 30.12.2013г. ИП «Золотовский С.Н».; №112 от 31.12.2013г. ИП «Коваль П.В.»; №15 от 25.06.2014г. ИП «Коваль П.В.» Проведены работы по ремонту глубинных насосов ЭЦВ 6-10-100, приобретено два глубинных насоса. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 79,8 | Произведен незапланированный ремонт двух глубинных насосов |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные .контракты: № 5 от 31.03.2014г. МУП «Ермак»; № 13 от 05.06.2014г. ОАО «Тацинскагропромснаб»; № 17 от 01.07.2014г. ОАО «Тацинскагропромснаб»; № 16 от 15.07.2014г. МУП «Станица»; № 27 от 25.08.2014г. МУП «Станица»; № 45 от 07.11.2014г. ООО «Тацинский цех металлоизделий». Приобретены две водонапорные башни БР-15 У/12, произведена замена водонапорной башни, выполнены работы по выборочному капитальному ремонту водопроводных сетей в х.Новороссошанский. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | 829,6 | (Из резервного фонда Правительства РО и резервного фонда Администрации Тацинского района выделены денежные средства на приобретение двух башен и кап.ремонт водопров.сетей) |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Красносулинского городского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2014 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» | всего | 909,4 | 909,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 |
|  |  | бюджет района | 185,8 | 185,8 |
|  |  | бюджет поселения | 273,6 | 273,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | всего | 79,8 | 79,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 79,8 | 79,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | всего | 829,6 | 829,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 450,0 | 450,0 |
|  |  | бюджет района | 185,8 | 185,8 |
|  |  | бюджет поселения | 193,8 | 193,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2014 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | отчетный год 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 65,2 | 65,1 | 65,1 |  |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения поселения | процентов | 75,3 | 75,4 | 75,4 |  |
| 1.10 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 89,8 | 89,7 | 89,7 |  |