РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2015 г.                                     № 45                                 ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 121

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2014 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                             А.В.Кондаков

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  28.04.2015 № 45

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2014 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила более развитую транспортную систему, обеспечивающую стабильное развитие Ермаковского сельского поселения и более современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Программа 1 «Развитие транспортной системы Ермаковского сельского поселения»:

Основное  мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривало:

- -содержать сети автомобильных дорог в полном объеме. Мероприятие исполнено.

Основное   мероприятие 1.2.: Содержание и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек.

Данное мероприятие предусматривало:

- - содержать и производить ремонт тротуаров, пешеходных дорожек. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.3.:Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало:

- -содержать и производить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 665,5 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Ермаковского сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 665,5  тыс. руб., использовано 441,1 тыс. руб., что составило 66,3%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №121 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» от 31.12.2014 №114.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ермаковского сельского поселения;

2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Программа 1 «Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнены работы по мун. контрактам: №2 от 20.01.14 (ИП "НецкинВ.А."); №6 от 25.03.14 (ООО «Стройарсенал"); Выполнены работы по договорам: №11ЭС 2014 от 18.02.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №16ЭС 2014 от 21.02.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №35ЭС 2014 от 11.04.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №36ЭС 2014 от 11.04.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №37ЭС 2014 от 11.04.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №38ЭС 2014 от 11.04.2014 (МБУ «Стройзаказчик») №39ЭС 2014 от 11.04.2014 (МБУ «Стройзаказчик») Выполнены работы: механизированная снегоочистка автомобильных дорог – 478 тыс.кв.м; скашивание травы на обочинах, вырубка деревьев и кустарников-492 км. проверка сметной документации по механизированной снегоочистке а/м дорог и скашиванию травы на обочинах. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 201,6 | 133,5 | (Недопоступление денежные средства из областного бюджета в сумме 68,1 тыс.руб.за механизир.снегоочиску дорог заявка направлена в Мин.транспорта) |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Выполнены работы по мун. контрактам: №7 от 25.03.14 (ООО «Стройарсенал» ); №8 от 25.03.14 (ООО "Стройарсенал"); №9 от 25.03.14 (ООО "Стройарсенал"); №10 от25.03.14 (ООО "Стройарсенал"); Выполнены работы по установке недостающих сигнальных столбиков на автомобильных дорогах-50 шт.; восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части с щебеночным покрытием 14,7 тыс. кв.м.; .; восстановление поперечного профиля и ровностей проезжей части с грунтовым покрытием | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 463,9 | 239,5 | (не использованы денежные ср-ва в сумме 224,4 тыс.руб.из-за невыполнения доходной части бюджета не выполнены работы по текущему ремонту а/м дороги в ст.Ермаковской ул.Гунькина |  |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красносулинского городского поселения за 2014 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | Развитие транспортной системы | всего | 665,5 | 373,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 415,5 | 347,4 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 250,0 | 25,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 201,5 | 133,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 187,9 | 119,8 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 13,6 | 13,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Механизированная снегоочистка автомобильных дорог общего пользования местного значения Ермаковского сельского поселения (россыпь противогололедных материалов, уборка снежных валов с обочин) протяж.478 тыс.кв.м. | всего | 103,6 | 35,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 98,4 | 30,4 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,2 | 5,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне,вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения (протяженностью 492 км) | всего | 94,2 | 94,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 89,5 | 89,5 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 4,7 | 4,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Оплата за проверку сметной документации по объектам работ а/м дорог | всего | 3,7 | 3,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | 3,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 464,0 | 239,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 227,6 | 227,6 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 236,4 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Установка сигнальных столбиков и световозвращающих устройств на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения в ко-ве 50 штук | всего | 52,1 | 52,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 49,5 | 49,5 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 2,6 | 2,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 | Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на км на а/м дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения (4.7 тыс.м2) | всего | 96,4 | 96,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 91,6 | 91,6 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 4,8 | 4,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части а/м дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов на а/м дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения (10 тыс.м2) | всего | 91,0 | 91,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 86,5 | 86,5 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 4,5 | 4,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.4 | Текущий ремонт а/м дороги по ул.Гунькина в ст.Ермаковской. | всего | 224,5 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 224,5 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о  показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ за 2014 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | отчетный год 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  |
| 1.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 3 | 2 | 1 |  |