РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 года                            №   51                             ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

население Ермаковского сельского поселения»,

принятую постановлением Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 № 124

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                Л.Н.Исаева

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от     07.04.2017г.  № 51

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2016 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации и повышение качества предоставления коммунальных услуг, развитие общественного самоуправления путем проведения программных мероприятий запланированных на текущий год.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 1.Бесперебойное снабжение водой жителей поселения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 170,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно решения собрания депутатов №128-СД от 28.12.2015г. в бюджете поселения ассигнований на реализацию Программы запланировано 170,0 тыс. руб., использовано в 2016 году 692,9 тыс. руб. Причина перевыполнения программных мероприятий -  вовлечение собственных средств в сумме 49,5 тыс.руб. на изготовление схем газоснабжения в х.Чумаков и поступление денежных средств из резервного фонда Администрации Тацинского района в сумме 473,4 тыс.руб. на изготовление, монтаж и демонтаж башни «Рожновского» в ст. Ермаковской по ул. Гунькина в сумме 245,0тыс.руб.изготовление ПСД на проектирование зон санитарной охраны систем водоснабжения в ст.Ермаковской ул.Молодежная, ул.Гунькина, х. Верхнекольцов ул.Школьная ул.Заречная на сумму 130,0тыс.руб..выборочный ремонт электроснабжения артезианских скважин на территории поселения в сумме 98,4 тыс.руб.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

1.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 25.12.2015 №175.

2.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 29.02.2016 № 24.

3.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 29.03.2016 №43

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 28.04.2016 №57

5.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 05.05.2016 №62

6.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 25.05.2016 №78

7.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 14.10.2016 №131

8.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 28.12.2016 №30.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.  Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.

3. Сокращение аварий на водопроводных сетях.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» МУП ЖКХ «Станица» | Заключены договора: №2 от 11.01.2016г. МУП «Ермак» №3 от 11.01.2016г. МУП «Ермак» №37/2016от24.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №38/2016от24.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №39/2016от24.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №40/2016от26.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №41/2016от26.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №42/2016от26.02.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №217/2016от14.10.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №218/2016от14.10.2016г.МБУ»Стройзаказчик» №176-16 от 24.10.2016г.Ростовский филиал АО «Гипрониигаз» №177-16 от 24.10.2016г.Ростовский филиал АО «Гипрониигаз» Заключены муниципальные контракты: №14 от 08.02.2016г. ИП «Коваль П.В.»; №29 от 04.05.2016г. ИП «Коваль П.В.»; №74 от 15.09.2016г. ИП «Коваль П.В.»; №14 от 08.02.2016г. ИП «Коваль П.В.»; №39 от 25.05.2016г. ИП «Гущеня В.А.» Проведены работы по ремонту трех глубинных насосов ЭЦВ 6-10-100;6-6-6,5-125 и двух эл.двигателей, приобретено два глубинных насоса. И один эл.двигатель, проведена проверка сметной документации на ремонт водопроводных сетей,технич.перевооруж.сети газорасп.схем газоснабжения в х.Чумаков | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 170,0 | 219,5 | Произведен. Не заплан.работы по тех.перевоор.сети газораспредел.схем газоснабжения в х.Чумаков |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные контракты: №32 от 10.05.2016г.ООО Тацинский цех металлоизд. №33 от 10.05.2016г.ООО Тацинский цех металлоизд №34 от 10.05.2016г.ООО Тацинский цех металлоизд №34 от 04.05.2016г. МУП ЖКХ «Станица» №81 от 11.10.2016г. МУП ЖКХ «Станица» Проведены работы по изготовлению, монтажу и демонтажу водонапорной башни БР-15 У/12 в ст.Ермаковской ул.Гунькина ; выполнены работы по выборочному ремонту электроснабжения артезианских скважин на территории поселения, текущий ремонт башен (покраска) | 10.05.2016 | 31.12.2016 | 10.05.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 343,4 | Произведены незапланированные расходы по изготовлению, монтажу и демонтажу водонапорной башни БР-15 У/12 в ст.Ермаковской ул.Гунькина ; выполнены работы по выборочному ремонту электроснабжения артезианских скважин на территории поселения. (ден.ср-ва из бюджета Тацинского района) |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 «Работы по изготовлению ПСД на проектирование зон санитарной охраны систем водоснабжения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты: №35 от 04.05.2016г.ООО «Ремэнерго» №36 от 04.05.2016г.ООО «Ремэнерго» №37 от 04.05.2016г.ООО «Ремэнерго» №38 от 04.05.2016г.ООО «Ремэнерго» Проведены работы по изготовлению сметной документации на проектирование зон санитарной охраны систем водоснабжения ст.Ермаковской, ул.Молодежная,ул.Гунькина, х.Верхнекольцов ул.Школьная, ул.Заречная. | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 130,0 | Произведены незапланиров. работы по изготовлению сметной документации на проектирование зон санитарной охраны систем водоснабжения ст.Ермаковской, ул.Молодежная,ул.Гунькина, х.Верхнекольцов ул.Школьная, ул.Заречная. (Денежные ср-ва из резервного фонда Администрации Тацинского района.) |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2016 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» | всего | 692,9 | 692,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 473,4 | 473,4 |
|  |  | бюджет поселения | 219,5 | 219,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | всего | 219,5 | 219,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 219,5 | 219,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | всего | 343,4 | 343,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 343,4 | 343,4 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | «Работы по изготовлению ПСД на проектирование зон санитарной охраны систем водоснабжения» | всего | 130,0 | 130,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 130,0 | 130,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2016 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 | отчетный год 2016 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 64,4 | 69,0 | 69,0 |  |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения поселения | процентов | 75,8 | 75,8 | 75,8 |  |
| 1.10 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 |  |