РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2017 год                                  № 7                                    ст. Ермаковская

О внесении изменений в постановление

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 27.09.2013г. № 122

«Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство

территории Ермаковского сельского

поселения»»

- В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №122 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» следующие изменения:

- В приложении 1 паспорта Программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ермаковского сельского поселения общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет цифры «6 100,7» заменить на цифры «6 738,7», из них:

2016год цифры «1 962,9» заменить на цифры «1 316,1»;

2017год цифры «679,7» заменить на цифры «1 317,7»;

2018год цифры «132,0» заменить на цифры «463,7»;

2016год цифры «132,0» заменить на цифры «669,1»;

- раздел 4 Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и районного бюджета и составляет цифры «6 100,7» заменить на цифры «6 738,7», в том числе местный бюджет:

2017год цифры «679,7» заменить на цифры «1 317,7»;

- приложения 4,5 муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                     Л.Н. Исаева

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Ермаковского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  |  |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  | всего <3>, в том числе: |  | X |  | X |  | X |  | X |  | 1 153,3 |  | 1 318,8 |  | 1 316,1 |  |  | 1 317,7 |  |  | 463,7 |  |  | 669,1 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Ермаковского сельского поселения, всего |  | 951 |  | X |  | X |  | X |  | 1 153,3 |  | 1 318,8 |  |  | 1 316,1 |  |  | 679,7 |  |  | 463,7 |  |  | 669,1 |  |  | 500,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | «Уличное освещение» Замена ламп и текущий ремонт уличного освещения, оплата за эл.энергию, приобретение электротоваров | исполнитель основного мероприятия 1.1 Администрация Ермаковского сельского поселения, |  | 951 |  | X |  | X |  | X |  | 751,6 |  | 720,1 |  | 884,4 |  |  | 871,1 |  |  | 399,7 |  |  | 499,1 |  |  | 450,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | «Озеленение» Приобретение роз, деревьев, рассады цветов. | исполнитель основного мероприятия 1.2 Администрация Ермаковского сельского поселения, |  | 951 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 20,0 |  | 23,9 |  | 30,0 |  |  | 10,0 |  |  | 7,0 |  |  | 10,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. |  | «Содержание мест захоронений» Завоз песка, уборка и вывоз мусора с девяти кладбищ поселения | исполнитель основного мероприятия 1.3 Администрация Ермаковского сельского поселения, |  | 951 |  | X |  | X |  | X |  | 20,0 |  | 35,7 |  | 20,0 |  |  | 10,0 |  |  | 7,0 |  |  | 10,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. |  | «Прочее благоустройство и содержание территории» всего: - работы по благоустройству девяти населенных пунктов поселения (побелка лесополос, вырубка сушняка и вывоз мусора, покос парковых зон и лесополос, текущий ремонт памятников, мемориалов, автобусных остановок, приобретение хоз. инвентаря и хозтоваров) | исполнитель основного мероприятия 1.4 Администрация Ермаковского сельского поселения |  | 951 |  | X |  | X |  | X |  | 361,7 |  | 539,1 |  | 369,9 |  |  | 426,6 |  |  | 50,0 |  |  | 150,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. |  | оплата за благоустроительные работы безработным гражданам | исполнитель основного мероприятия 1.5 Администрация Ермаковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Ермаковского сельского поселения»

Расходы

областного, районного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» | всего | 1 153,3 | 1 318,8 | 1 316,1 | 1 317,7 | 463,7 | 669,1 | 500,0 |
|  |  | районный бюджет | 25,0 | 99,8 | 11,8 | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 128,3 | 1 219,0 | 1 304,3 | 1 317,7 | 463,7 | 669,1 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |